MOONCEN

MoonCen 개선방안 및 우선순위 — 간략본

코드·설정·SQL·배포 자산 기반 정적 분석

| 작성 기준 | 2026-08-19 UTC |
| --- | --- |
| 분석 revision | master@8d55e873bfb06ec33f566839fce7ee98650955f8 |
| 문서 상태 | 현재 워크스페이스 스냅샷 · 실제 배포 상태는 별도 검증 필요 |

해석 주의 저장소가 선언하는 구성과 실제 운영 서버의 revision·서비스·DB role·접근 통제·백업 성공은 서로 다른 증거입니다.

Prepared for MoonCen engineering and operations

목차

Word에서 문서를 열면 목차가 자동으로 업데이트됩니다.

# 1. 우선순위 원칙

P0 — 다음 운영 변경 전: 잘못된 revision·topology·권한·데이터 경로가 사고를 만드는 것을 먼저 차단합니다.

P1 — 30일 내: 장애 탐지·복구·릴리스 신뢰성과 사용자 영향 관측을 확보합니다.

P2 — 1~3개월: 대형 모듈·중복 계약·운영 자동화를 정리해 변경 비용을 낮춥니다.

P3 — 전략 과제: 검증된 SLO와 사업 필요에 따라 고가용성·플랫폼화를 추진합니다.

현재 가장 중요한 문제는 기능 부족보다 운영 기준선이 하나로 고정되지 않은 점입니다. 분석 시작 시 983개의 변경 상태 항목이 있었고, 권위 토폴로지와 과거 n100 HA 문서가 충돌하며, 실제 legacy crawler write mode도 저장소만으로 확정되지 않습니다.

# 2. 핵심 우선순위

| 우선 | 과제 | 이유 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 운영 release source of truth 확립 | dirty snapshot과 실제 배포본 관계가 불명확하고 일부 핵심 운영 파일이 미추적 상태 | 운영 파일 전부 추적, 변경을 리뷰 가능한 commit으로 분리, exact commit에서 전체 CI, signed tag/manifest, 서버 tree SHA 일치 |
| P0-2 | 토폴로지·HA·Cloudflare 런북 통합 | 최신 cloud/gen1crawler/gen1db와 과거 n100 명령 충돌은 잘못된 승격 위험 | 단일 권위 topology, 과거 문서 ARCHIVED/DO NOT RUN, node/명령 CI 검사, tabletop drill |
| P0-3 | crawler 실제 쓰기·배포 경로 확정 | legacy, disabled distributed workers, direct/staging 코드가 공존 | CRAWL_WRITE_MODE, DB endpoint/role, 승인 주체를 증거화하고 production을 의도한 단일 경로로 fail-closed; gen1crawler exact-commit rollback drill |
| P0-4 | 분산 전환 gate 유지·명문화 | control plane 코드는 있으나 builder/sign handoff와 cutover 증거가 미완료 | 백업·복구, artifact, bootstrap, canary, monitoring, legacy scheduler 정지를 모두 통과하기 전 worker 활성화 금지 |
| P0-5 | Ops 접근·서버 RBAC 배포 검증 | UI role은 보안 경계가 아니며 실제 Access/MFA는 저장소로 확인 불가 | Cloudflare Access/VPN+MFA, 짧은 세션, 모든 mutation 권한 계약 테스트, destructive action 감사·재승인 |
| P0-6 | 웹 사용자 저장 allowlist | 미래 API 응답에 credential 필드가 생기면 localStorage에 남을 수 있음 | id/provider/name/email 등 표시 필드만 저장하고 credential 회귀 테스트 추가 |
| P1-1 | RPO/RTO 승인과 복구 강화 | 최신 manifest상 DB standby가 없고 PITR·full-stack DR 증거 없음 | 서비스별 RPO/RTO, PITR 또는 24시간 RPO의 명시적 수용, 분기 full DR 실측 |
| P1-2 | immutable/offsite 2차 백업과 성공 alert | 단일 NAS와 삭제 가능한 보존 계정은 동시 장애에 취약 | object-lock/immutable 2차 사본, 별도 자격증명, backup/restore freshness alert, key escrow 검증 |
| P1-3 | 중앙 API·DB·crawler SLO 관측 | 현재 앱 지표가 process-local이고 system/node 신호 중심 | API RED, DB pool/lock/query, crawler freshness/apply, AI backlog, synthetic journey, dead-man alert |
| P1-4 | clean CI artifact 기반 운영 CD | 수동 배포와 synthetic dirty release가 branch CI와 분리될 수 있음 | clean commit만 production 대상, SBOM/서명/provenance/승인, canary·health·자동 rollback 증적 |
| P1-5 | API·DB 계약과 migration rehearsal | 웹·모바일 DTO 중복, ORM/SQL drift, clean DB migration 중심 CI | OpenAPI 기반 생성/런타임 검증, ORM-schema drift 검사, 운영 snapshot upgrade rehearsal |
| P2-1 | 대형 모듈 분리 | MunicipalYaml 60k행, App.tsx 2.2k행, ops_v2 4k행은 변경 영향이 큼 | 기능 경계별 모듈화, characterization test, 단계적 전환 |
| P2-2 | provider 구성·persistence 단일화 | registry/manifest/YAML/ownership과 crawler별 SQL이 분산 | 단일 provider source와 생성 산출물, canonical collection envelope/persistence library |
| P2-3 | 운영 품질 자동화 | 설정 검증·중앙 로그·공급망 증적이 부분적 | systemd/promtool/Nginx/Grafana CI, 중앙 로그, SBOM·CVE·artifact signing |
| P2-4 | 모바일 출시 의사결정·보안 | 실데이터 연동은 됐지만 EAS/서명/인증/telemetry가 없음 | 출시 범위 결정, WebView allowlist, 실기기·스토어·privacy·rollback gate |
| P3 | DB HA·서비스 replica·데이터 플랫폼화 | 현재 단일 cloud 구조의 장기 확장 문제 | SLO/비용 근거 ADR 후 fencing·failover drill 또는 restore-only 정책 확정 |

# 3. 권장 90일 순서

## 0~7일

변경 상태를 영역별로 분리하고 운영 파일을 Git에 포함합니다.

실제 서버의 commit, unit, endpoint, DB role, crawler mode를 읽기 전용으로 수집합니다.

production_topology.json을 기준으로 과거 n100 명령을 실행 금지 표시합니다.

distributed worker가 비활성인지 재확인하고 전환 gate를 변경 승인 항목으로 만듭니다.

Ops 접근/MFA/RBAC와 최근 backup·restore 영수증을 확인합니다.

웹 localStorage 저장 필드를 allowlist로 제한합니다.

## 2~4주

clean commit → CI → 서명 artifact → 승인 → 배포 → 자동 rollback 흐름을 고정합니다.

gen1crawler 코드 릴리스·원복과 staging batch apply drill을 수행합니다.

backup/restore freshness, 외부 blackbox와 dead-man alert를 추가합니다.

API RED, DB, crawler, AI 핵심 지표와 SLO 초안을 운영합니다.

RPO/RTO와 HA 대 restore-only 결정을 ADR로 승인합니다.

## 1~3개월

immutable/offsite backup과 full-stack DR drill을 완료합니다.

OpenAPI/client 계약과 schema drift/migration rehearsal을 도입합니다.

대형 파일을 characterization test 아래 단계적으로 분리합니다.

provider source of truth와 crawler persistence 계약을 통합합니다.

Ops E2E, 모바일 native 보안·telemetry, 공급망·설정 CI를 보강합니다.

# 4. 제안 성공 지표

| 영역 | 측정 지표 |
| --- | --- |
| 릴리스 | production 100%가 reviewed clean commit과 artifact hash로 역추적됨 |
| 토폴로지 | 실제 host/service/DB inventory와 권위 manifest 차이 0건 |
| 복구 | 월간 restore test와 분기 full DR 성공; 실측 RTO/RPO가 승인 목표 이내 |
| 데이터 | crawler batch freshness·partial/zero·apply block가 중앙 관측되고 owner가 정해짐 |
| API | availability와 p95/error SLO, 외부 synthetic journey, error budget 운영 |
| 보안 | Ops MFA/서버 RBAC 계약 테스트 100%, credential localStorage 회귀 0건 |
| 품질 | 운영 설정·migration·client contract가 merge 전 자동 검증됨 |

# 5. 당장 하지 말아야 할 것

실제 inventory 확인 없이 과거 n100 failover 명령 실행

현재 dirty workspace를 운영 기준선이라고 가정

distributed worker를 개별적으로 먼저 활성화

검토 fingerprint 없이 staging batch를 운영 DB에 반영

backup 파일 존재만으로 복구 가능성을 판단

UI의 role disable만으로 Ops 권한을 보장한다고 판단

모바일 export 성공을 스토어 출시 준비 완료로 해석