MOONCEN

MoonCen 크롤러 개선방안·우선순위 간략본

코드·설정·SQL·배포 자산 기반 정적 분석

| 작성 기준 | 2026-08-19 UTC |
| --- | --- |
| 분석 revision | master@8d55e873bfb06ec33f566839fce7ee98650955f8 |
| 문서 상태 | 현재 워크스페이스 스냅샷 · 실제 배포 상태는 별도 검증 필요 |

해석 주의 저장소가 선언하는 구성과 실제 운영 서버의 revision·서비스·DB role·접근 통제·백업 성공은 서로 다른 증거입니다.

Prepared for MoonCen engineering and operations

목차

Word에서 문서를 열면 목차가 자동으로 업데이트됩니다.

우선순위의 기준은 “편집 화면을 얼마나 빨리 만들 수 있는가”가 아니라 오탐을 줄이는 동안 미탐을 늘리지 않았음을 증명하고 안전하게 되돌릴 수 있는가이다.

# 1. 한눈에 보는 우선순위

| 우선순위 | 작업 | 효과 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | FP/FN·필드 오류 taxonomy와 검수 지침 | 팀이 같은 기준으로 판정 | 모든 label에 taxonomy version, snapshot/candidate identity, reason, reviewer가 있음 |
| P0 | 필터 전 candidate와 decision trace 보존 | 미탐을 관측할 수 있음 | include/exclude/abstain 모두 rule id/reason/evidence가 남음 |
| P0 | 평가 결과를 attempt/batch/artifact/config/rule/generation에 귀속 | release별 개선·회귀 판별 | timestamp 추정 없이 exact identity로 조회 가능 |
| P1 | raw snapshot quarantine, sanitizer, fixture registry | 동일 입력 재현과 개인정보 차단 | content SHA, signed manifest, PII hard gate, 보존기간/ACL 검증 |
| P1 | networkless baseline/candidate replay와 row/field diff | 변경 영향 자동 확인 | 동일 입력 반복 output digest 일치, 예상 밖 network 0 |
| P1 | Quality Inbox·Label Viewer·Replay Lab MVP | 운영자가 한 화면에서 사례를 해결 | case→label→replay→review 링크가 끊기지 않음 |
| P2 | strict Rule Pack schema/compiler/runtime | 단순 오탐·미탐 수정 속도 향상 | unknown field/operator 차단, code/network/filesystem 실행 불가 |
| P2 | Guided Rule Builder와 독립 approval | 비개발자의 안전한 수정 | 작성자 자기 승인 불가, 모든 승인 SHA fence 적용 |
| P2 | legacy staging shadow와 품질 gate | primary 영향 없이 live drift 확인 | primary write 0, baseline/candidate가 같은 capture를 비교 |
| P3 | 분산 canary 연결·자동 pause/rollback | 점진 배포 | worker activation gate 완료 후 generation-bound evidence 확보 |
| P3 | batch change ledger·조건부 data rollback | 이미 반영된 오류 복구 | before/after hash와 CAS 기반 보정, primary-owned 필드 보존 |
| P3 | drift sampling·active review | 미탐의 지속 탐지 | 신규/변경/거부 candidate가 층화 표본으로 inbox에 유입 |

# 2. 추천 MVP

P0와 P1을 하나의 MVP로 묶는다.

Quality Case
 → sanitized frozen fixture
 → record/field label
 → baseline/candidate offline replay
 → row/field/coverage diff
 → independent review evidence

MVP 범위:

Generated/YAML·generic 경로의 3~5개 대표 provider

행 단위 eligible/non_course/ambiguous/unverifiable

필드 단위 correct/incorrect/missing/not_applicable/unverifiable

include/exclude/abstain prediction과 안정된 reason code

HTML/JSON fixture, list/detail/pagination/partial failure 경계 fixture

현재 adapter+rule baseline과 후보의 동일 입력 비교

UI는 case, evidence/label, replay diff, review까지만 제공

실제 production 자동 승격과 브라우저 Python 실행은 제외

# 3. 왜 Rule Builder가 P2인가

정답셋과 리플레이가 없는 Rule Builder는 “수정하기 쉬운 회귀 생성기”가 될 수 있다. P1에서 다음을 먼저 증명해야 한다.

dropped candidate까지 관측되는가

같은 fixture를 반복했을 때 결과가 같은가

기존/후보 rule의 차이를 행·필드·완전성 단위로 설명하는가

critical FP, PII, unexpected request, coverage 실패를 막는가

승인자가 결과와 SHA를 재확인할 수 있는가

이 조건 뒤에 Rule Builder를 열면 개발자 의존성을 줄이면서 안전성도 유지할 수 있다.

# 4. 실행 순서와 예상 기간

기간은 1개 전담 스쿼드 기준의 계획 범위이며 확정 일정이 아니다.

| 구간 | 권장 기간 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 0. 기준 확정 | 1~2주 | taxonomy, label guideline, provider pilot, baseline |
| 1. 증거·라벨 | 2~4주 | snapshot/candidate/label store, annotation workflow |
| 2. Replay MVP | 4~6주 | sandbox, fixture, diff, hard gate, evaluation API |
| 3. Rule Pack·UI | 4~8주 | compiler/runtime, guided editor, independent review |
| 4. Shadow·운영화 | 3~6주 | staging shadow, dashboard, runbook, alert, rollback drill |
| 5. 확장 | 지속 | provider migration, canary activation, drift sampling |

각 구간은 앞 단계 완료 기준을 통과한 뒤 진행한다. 일정을 맞추기 위해 provenance나 safety gate를 생략하지 않는다.

# 5. 영향 대비 난이도

| 항목 | 영향 | 난이도 | 추천 |
| --- | --- | --- | --- |
| taxonomy + decision trace | 매우 큼 | 중 | 즉시 시작 |
| fixture + replay + diff | 매우 큼 | 큼 | 핵심 투자 |
| generation attribution | 매우 큼 | 중~큼 | release 분석과 함께 P0 |
| Guided Rule Builder | 큼 | 중 | replay 뒤에 진행 |
| full DSL migration | 중~큼 | 매우 큼 | generic provider부터 점진 전환 |
| distributed canary | 큼 | 매우 큼 | 별도 activation readiness 뒤에 진행 |
| AI rule suggestion | 불확실 | 중~큼 | P3 이후, 제안만 허용 |

# 6. 하지 말아야 할 것

Crawler Studio 초안 Python을 API process에서 직접 실행

브라우저가 URL, cookie, header, secret, shell/SQL/Python expression을 rule로 입력

live source를 서로 다른 시각에 실행한 결과를 baseline/candidate diff로 간주

field completeness 점수를 precision/recall로 표시

unlabeled candidate를 TN으로 가정

불완전 pagination/detail 결과로 missing course를 종료 처리

작성자·라벨러·release 승인자를 한 사람으로 고정

mutable DB rule을 digest 없이 runtime에서 즉시 읽음

# 7. 투자 승인용 완료 지표

100% rule release: fixture replay + independent approval + exact rule/artifact digest

100% 평가 결과: provider/snapshot/adapter/rule/reference clock/generation 귀속

critical safety fixture FP 0

sanitizer/fixture PII 유출 0

production primary 직접 쓰기 0

일상 수정 중 no-Python 비율 ≥80% 목표

label→검증 후보 중앙값 ≤1영업일 목표

rollback drill 분기 1회 이상, rule rollback ≤10분 목표

표본 수, label coverage, 신뢰구간을 충족하지 못하면 “목표 달성” 대신 “근거 불충분”으로 표시한다.