MOONCEN

MoonCen 크롤러 개선방안·우선순위 상세본

코드·설정·SQL·배포 자산 기반 정적 분석

| 작성 기준 | 2026-08-19 UTC |
| --- | --- |
| 분석 revision | master@8d55e873bfb06ec33f566839fce7ee98650955f8 |
| 문서 상태 | 현재 워크스페이스 스냅샷 · 실제 배포 상태는 별도 검증 필요 |

해석 주의 저장소가 선언하는 구성과 실제 운영 서버의 revision·서비스·DB role·접근 통제·백업 성공은 서로 다른 증거입니다.

Prepared for MoonCen engineering and operations

목차

Word에서 문서를 열면 목차가 자동으로 업데이트됩니다.

이 문서는 목표 아키텍처를 실제 작업으로 나눈 실행안이다. 일정은 1개 전담 스쿼드 기준의 계획 범위이며, 현재 운영 데이터·인력·보안 검토 결과에 따라 조정한다.

# 1. 우선순위 원칙

우선순위는 다음 순서로 평가한다.

미탐을 관측할 수 있는가

같은 입력으로 수정 전후를 재현할 수 있는가

변경 범위와 회귀를 설명할 수 있는가

독립 승인과 rollback이 가능한가

운영자가 Python 없이 처리할 수 있는가

자동화가 사람의 검수 책임을 약화하지 않는가

이 기준 때문에 Rule Builder UI보다 evidence/label/replay가 앞선다.

# 2. 전체 로드맵

| 단계 | 작업 묶음 | 권장 기간 | 핵심 산출물 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-A | 언어·범위 확정 | 1~2주 | taxonomy v1, label guideline, pilot provider | 이견 사례 adjudication 가능 |
| P0-B | provenance 기반 | 2~4주 | candidate trace, case/label schema, generation identity | include/exclude/abstain 모두 추적 |
| P1-A | 재현 기반 | 3~5주 | raw quarantine, sanitizer, fixture registry | PII·signature·retention gate |
| P1-B | Replay MVP | 4~6주 | networkless worker, diff, hard gate | deterministic baseline/candidate |
| P1-C | 운영 UI MVP | 3~5주 | Inbox, Evidence/Label, Replay Lab | case부터 review까지 연결 |
| P2-A | Rule Pack | 4~8주 | schema/compiler/runtime/evaluator registry | code/network/filesystem escape 0 |
| P2-B | Release 연동 | 3~6주 | exact approval, builder handoff, staging shadow | signed evidence 없으면 release 불가 |
| P2-C | Adapter 분해 | 지속 | provider adapter registry와 decision trace | provider별 byte-equivalent migration |
| P3 | 운영 고도화 | 지속 | canary, drift sampling, data repair | drill과 SLO 근거 |

작업은 병렬화할 수 있지만 Gate 순서는 건너뛰지 않는다.

# 3. P0 작업 패키지

## P0-1. Taxonomy v1과 검수 지침

문제 현재 “오탐/미탐”은 행 의미 오류, field 오류, 종료 정책, duplicate, provider scope를 혼합할 수 있다.

작업

semantic/publish/lifecycle/duplicate/field 축 분리

기존 course_registration_v1 stable reason mapping

root-cause stage 정의

ambiguous/unverifiable 처리와 metric 제외 규칙

snapshot-bound label과 supersession 규칙

2인 review/adjudication 기준

30~50개 대표 case로 calibration workshop

완료 기준

검수자 간 raw agreement와 disagreement reason이 보고됨

모든 label이 taxonomy version, snapshot/candidate digest, reviewer를 가짐

종료 강좌와 비강좌가 구분됨

unlabeled/ambiguous를 TN으로 처리하지 않음

위험

reason을 너무 세분화해 일관성이 낮아질 수 있다. v1은 운영 의사결정에 필요한 수준으로 제한하고 자유형 설명은 보조로 둔다.

## P0-2. 필터 전 Candidate Decision Trace

문제 현재 저장 전에 거절되는 candidate는 로그 warning으로 사라지고 중앙 review가 어렵다.

작업

discover → extract → normalize → classify → validate → identity → coverage stage 정의

candidate stable identity와 content digest

accept/reject/abstain, rule id, reason, evidence locator

bounded trace sink와 redaction

다음 지점부터 계측:

generic row build/filter

generated row normalization

semantic guard

DB writer rejection

accepted/rejected count reconciliation

완료 기준

pilot provider의 source candidate 100%가 terminal decision을 가짐

collected/saved/rejected/abstained 수가 합계로 일치

rejected candidate를 Quality Inbox case로 전환 가능

PII/secret이 trace에 없음

위험

candidate volume이 커질 수 있다. DB에는 bounded index/summary를 두고 상세 trace는 압축 object로 저장하며 retention을 구분한다.

## P0-3. Release Generation Attribution

문제 현재 shared quality row는 exact attempt/batch/release generation identity가 없어 timestamp로 release 품질을 추정할 수 없다.

작업

snapshot, replay, quality result에 environment/provider/attempt/batch/artifact/config/rule/rollout/generation 필수화

legacy 실행에는 명시적 legacy_unattributed가 아니라 가능한 batch identity를 생성

quality analytics를 timestamp window가 아닌 exact FK/digest로 전환

attribution missing 자체를 hard blocker metric으로 노출

완료 기준

모든 새 평가 결과의 exact identity coverage 100%

generation별 precision/recall/coverage 조회 가능

generation_quality_attribution_unavailable 공백을 새 quality path에서 제거

## P0-4. Pilot Provider와 Baseline

선정 기준

generic HTML table/card, JSON list, detail enrichment를 각각 대표

source가 public GET이며 PII 위험이 낮음

기존 strict pytest가 있어 baseline을 확인 가능

output 규모가 너무 크지 않음

최근 quality issue나 improvement queue signal이 있음

권장 범위

3~5 provider

positive/negative/abstain 각각 최소 사례

pagination/detail/partial failure 경계 포함

완료 기준

provider별 current decision distribution과 field completeness baseline

audited-surface candidate census 또는 명시적 sampling plan

운영 owner와 검수 owner 지정

# 4. P1 작업 패키지

## P1-1. Raw Snapshot Quarantine와 Sanitizer

작업

reviewed source catalog와 capture request schema

existing safe outbound HTTP boundary 재사용

raw encrypted content-addressed object store

cookie/header/query/body secret 제거

PII/private/applicant route deny

media type/encoding/decompression/size limit

sanitizer version, raw/sanitized digest, retention expiry

break-glass raw access와 audit

cryptographic erase 또는 object lifecycle policy

완료 기준

동일 response bytes가 동일 digest

sanitizer 실패 시 fixture 생성 차단

테스트 PII/secret corpus leak 0

UI는 기본적으로 sanitized object만 접근

retention/restore/delete test 통과

## P1-2. Fixture Registry

작업

fixture manifest schema

conformance/provider golden/boundary/adversarial/rolling/holdout 분류

expected request fingerprint와 response mapping

reference clock/locale/timezone

candidate/field truth label reference

immutable member list와 detached signature

stale fixture review date

완료 기준

manifest 변경 시 fixture-set digest 변경

label supersession이 기존 평가를 소급 변경하지 않고 새 fixture revision 생성

holdout 권한이 author와 분리

source 사용 조건과 retention owner가 기록됨

## P1-3. Networkless Replay Worker

작업

no-network sandbox와 read-only fixture

fixed clock/locale/random seed

expected request matcher

CPU/memory/time/output/DOM/decompressed-byte budget

baseline/candidate artifact pin

same input double-run determinism check

bounded logs와 result object digest

existing jobs/SSE pattern과 연동

완료 기준

unexpected network 0

같은 identity의 반복 output digest 일치

timeout/OOM/parser error가 bounded reason으로 종료

replay worker에 primary DB credential과 signer key 없음

fixture 밖 request와 사용되지 않은 mandatory response를 실패 처리

## P1-4. Row/Field/Coverage Diff와 Gate

작업

source-native identity 우선 matching

URL/title/date fallback identity와 collision 표시

decision transition과 reason change

normalized field before/after/source evidence

coverage page/partition/count/detail/sentinel diff

confusion matrix, abstain, label coverage

hard block와 statistical/manual review 분리

완료 기준

목표 case의 fixed FP/FN이 명시됨

new FP/FN과 unlabeled changes가 별도 queue로 표시

identity ambiguity를 자동 match로 숨기지 않음

source universe가 불완전하면 global recall을 표시하지 않음

## P1-5. Quality Workbench MVP

화면

Quality Inbox

Evidence & Label Viewer

Replay Lab

Read-only Review Evidence

연동

기존 improvement queue에서 provider/case deep-link

quality issue/gap sample/rejected candidate에서 case 생성

기존 Studio source revision을 exact reference로 연결

legacy validation은 별도 탭과 명확한 경고 유지

완료 기준

운영자가 한 case를 열어 snapshot→label→replay→review evidence를 추적

raw access 없이 일반 검수가 가능

unknown evidence가 0으로 보이지 않음

모든 mutation audit와 optimistic revision fence 적용

# 5. P2 작업 패키지

## P2-1. Rule Pack Schema와 Compiler

작업

target schema와 rule-pack schema 분리

global/family/provider/target/emergency precedence

extract/normalize/classify/validate/identity/coverage stage

evaluator/operator allowlist

RE2/selector/JSON path/operation budget

conflict detector와 unknown-field reject

canonical JSON + definition SHA

schema/evaluator/compiler version identity

fuzz/adversarial test

완료 기준

arbitrary code, network, filesystem, SQL, template expression 실행 불가

global security deny override 불가

같은 precedence conflict 자동 숨김 없음

canonical compile이 byte-deterministic

error가 field/rule 위치와 bounded reason을 제공

## P2-2. Existing Semantic Evaluator 감싸기

작업

course_title_quality, generic_course_eligibility, course_semantic_eligibility를 versioned evaluator key로 등록

기존 course_registration_v1 결과와 replay byte-equivalence 확인

current reason/evidence를 rule trace contract로 변환

provider override가 global fail-closed를 약화하지 않도록 분리

완료 기준

representative corpus에서 current baseline 결과 동일

evaluator version change가 artifact digest에 반영

global safety regression fixture FP 0

## P2-3. Guided Rule Builder

작업

scope/provider/target impact 고정 표시

stage별 form editor

matched fixture/case 수 실시간 preview

compile errors와 conflict 시각화

unsupported requirement를 Adapter change case로 전환

YAML advanced mode는 strict validation

author self-approval 차단

완료 기준

pilot routine change의 80%가 Python 없이 후보 생성

builder가 임의 source URL/secret/header를 받지 않음

저장한 revision이 canonical SHA와 결박

replay 없이는 review submit 불가

## P2-4. Exact Review, Builder, Signer Handoff

작업

rule revision + Studio source SHA + fixture-set + replay-result digest 묶음

author/reviewer/approver 분리

approval receipt TTL과 exact digest

isolated builder가 승인 evidence를 검증

signed artifact의 config revision에 rule digest 포함

existing crawler release artifact/action schema와 binding

완료 기준

evidence 중 하나가 바뀌면 approval 무효

Quality API가 sign/build/rollout 권한을 갖지 않음

current disabled build/register capability를 명시적 readiness gate 뒤에서만 활성화

artifact에서 rule/source/evaluator version을 역추적

## P2-5. Legacy Staging Shadow

작업

같은 capture에 baseline/candidate dual run

candidate는 staging-only credential

current promotion validation과 fingerprint 재사용

quality gate 결과를 batch에 exact binding

수동 advance 기본, 자동 pause/rollback alert

완료 기준

candidate primary DML 0

incomplete coverage에서 close 0

staging diff와 offline replay 불일치 시 hold

approval 전 promotion 0

## P2-6. Adapter Registry와 Giant Dispatch 분해

작업

provider/family matcher registry

기존 collector wrapper로 behavior-preserving 이동

source adapter contract와 decision trace

한 provider씩 collect_from_url branch 제거

registry completeness/duplicate ownership test

완료 기준

각 migration은 기존/신규 golden output digest equivalence

exactly one adapter owner

fallback 경로와 blast radius 명시

rollback 시 기존 branch로 돌아갈 수 있음

# 6. P3 작업 패키지

## P3-1. Distributed Canary

분산 worker 활성화 readiness는 별도 프로젝트로 관리한다.

signed artifact trust/bootstrap

worker heartbeat와 generation report

backup/restore와 forced rollback drill

resource limit와 lease/fencing

canary→stable manual advance

현재 topology가 disabled이므로 P1/P2 MVP의 선행 조건이 아니다.

## P3-2. Drift Sampling과 Active Review

신규 candidate, changed candidate, new reject reason, selector anomaly를 층화 표본

sampling probability 기록

label backlog/freshness SLO

rolling fixture는 자동 golden 승격 금지

high-risk provider census 우선

## P3-3. Batch Change Ledger와 Data Repair

inserted/updated/closed의 crawler-owned before/after

compare-and-swap repair

primary-owned field 보존

corrective forward batch 우선

repair approval과 별도 audit

## P3-4. Rule Suggestion

AI/통계 기반 추천은 P3 이후 고려한다.

제안만 생성, 자동 저장/승인/배포 금지

근거 case와 예상 영향 표시

holdout 결과를 추천 모델에 노출하지 않음

prompt/input에 raw PII/secret 금지

# 7. 팀과 책임

| 역할 | 주 책임 |
| --- | --- |
| Product/Quality Owner | taxonomy, priority, SLO, provider risk tier |
| Crawler Engineer | adapter contract, capture, provider migration |
| Data/Backend Engineer | control schema, API, replay result, metrics |
| Frontend/Ops Engineer | Inbox, Evidence Viewer, Rule Builder, Replay Lab |
| Security/Platform | sandbox, object ACL, signer, RLS, audit, retention |
| Label Reviewer | truth guideline, independent review, adjudication |
| Release Operator | staging/canary/rollback, evidence verification |

최소 독립성:

rule author ≠ rule approver

high-risk label author ≠ adjudicator

release proposer ≠ isolated action approver

replay worker ≠ builder/signer

# 8. Provider 전환 전략

| 유형 | 예 | 전환 |
| --- | --- | --- |
| Generic static HTML | table/card | Rule Pack 우선, fastest pilot |
| Generic JSON list | public API | restricted JSON path + pagination contract |
| Dedicated public collector | 복잡한 여러 endpoint | Adapter 유지, classify/normalize부터 Rule Pack |
| Browser/CSRF/session | stateful site | 코드 Adapter 유지, snapshot/replay contract만 공통화 |
| PII/private risk | 신청자/관리자 surface | capture deny 또는 별도 비공개 검토, publish hard block |

모든 provider를 DSL 비율로 평가하지 않는다. 중요한 것은 동일 evidence/replay/release 계약을 준수하는지다.

# 9. Risk Register

| 위험 | 가능성 | 영향 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw fixture에 PII/secret 포함 | 중 | 매우 큼 | capture deny, sanitizer hard gate, raw quarantine |
| DSL이 제2의 프로그래밍 언어로 비대해짐 | 중 | 큼 | 제한 operator, unsupported→Adapter |
| label 편향으로 수치가 좋아 보임 | 큼 | 큼 | stratified sample, holdout, coverage/CI |
| giant dispatch migration 회귀 | 큼 | 큼 | wrapper-first, provider별 equivalence |
| rule scope가 예상보다 넓음 | 중 | 큼 | impact preview, provider default, global separate approval |
| object/replay 비용 증가 | 중 | 중 | retention tier, compression, changed-surface sampling |
| Studio legacy validation 오해 | 큼 | 중 | 명칭/배지 분리, draft SHA 없는 결과 승인 금지 |
| rollback이 이미 반영된 데이터를 못 고침 | 큼 | 큼 | data repair ledger, forward correction |
| distributed readiness와 일정 결합 | 중 | 큼 | legacy-first architecture |

# 10. Go/No-Go 기준

## P0→P1 Go

taxonomy와 reviewer guideline 승인

candidate terminal decision coverage가 pilot에서 100%

PII/secret trace leak 0

exact release identity model 합의

## P1→P2 Go

deterministic replay mismatch 0

fixture signature/sanitizer/retention test 통과

baseline/candidate diff가 목표 FP/FN과 new regression을 구분

source universe 불완전 시 metric 명칭이 fail-closed

Quality Workbench audit/RBAC 검증

## P2 Production Rule Go

global safety regression 0

independent review와 exact digest receipt

signed artifact 및 staging shadow

no new unlabeled critical change

coverage complete, close policy safe

rollback drill 성공

## No-Go

draft/source/rule/fixture/result digest 중 하나라도 불명

same input replay가 비결정적

sanitizer 결과 불명 또는 PII detector hit

sample/label coverage가 없는데 precision/recall을 주장

source count 급락 원인을 설명하지 못함

작성자가 자기 변경을 승인

# 11. KPI와 완료 지표

## 속도

case 생성→최종 label 중앙값

label→검증 가능한 candidate rule 중앙값

review cycle time

provider onboarding time

## 안전

release evidence identity coverage

critical fixture FP

new unlabeled drops

nondeterministic replay

PII/security gate

incomplete close 시도

rollback/repair 시간

## 품질

provider별 labeled precision/recall + CI

audited-surface recall과 coverage proxy

field correctness/completeness

abstain rate

label coverage/freshness/agreement

## 유지보수

routine no-Python change 비율

collect_from_url branch 감소

rule override age/expiry 준수

fixture stale ratio

decision trace reason unknown 비율

# 12. 추천 첫 분기 Backlog

Taxonomy/guideline ADR

Pilot provider 3~5개와 reviewer 지정

Candidate/decision trace envelope

Control DB case/label/snapshot/replay identity migration 설계

Sanitizer threat model과 test corpus

Fixture manifest schema/CLI

Networkless replay prototype

Baseline/candidate row/field/coverage diff

Quality Inbox/Evidence Viewer 최소 UI

Exact-digest review proof of concept

기존 semantic evaluator wrapper

Staging shadow runbook과 rollback tabletop

첫 분기의 성공은 production 자동 편집이 아니라, 한 실제 오탐과 한 실제 미탐을 동일한 증거 사슬로 재현·수정·검토할 수 있음을 보이는 것이다.

# 13. 최종 권고

P0/P1에 투자해 “정답과 재현”을 먼저 만든다. P2에서 Rule Pack과 UI를 열고, provider별 migration은 generic family부터 점진 수행한다. P3 canary와 자동화는 evidence chain과 운영 drill이 안정된 뒤 진행한다.

가장 위험한 지름길은 현재 Studio source draft를 바로 실행하거나, field completeness를 precision/recall로 사용하거나, live source 두 번 실행을 전후 diff로 간주하는 것이다. 이 세 가지를 architecture gate에서 명시적으로 차단한다.